建築工事監理業務委託契約書

１　委託業務の名称

２　工事監理期間　　　　　　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

３　業務委託料　　　　金　　　　　　　　　　　　円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

金　　　　　　　　　　　　円

４　契約保証金　　　　金　　　　　　　　　　　　円

上記の委託業務の委託について、発注者（以下「甲」という）と受注者（以下「乙」という）は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

甲と乙は上記契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。

年　　月　　日

（甲）発注者

山形県最上郡舟形町舟形２６３番地

舟形町長　　	印

（乙）受注者

印

（総　則）

第１条　舟形町長又はその委任を受けた者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）

は、この契約書（頭書を含む。以下同じ）に基づき、工事監理業務委託仕様書（別冊の仕様書、現

場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工

事監理仕様書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び工事監理仕

様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２　乙は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。

３　甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第８条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

４  乙は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

５　この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。

６　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

７　この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

８　この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。

９　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10　この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。

（指示等及び協議の書面主義）

第２条　この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指

示等」という。）は、書面により行わなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。

３　甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に

記録するものとする。

（業務計画書の提出）

第３条　乙は、この契約締結後１４日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、甲に提

出しなければならない。

２　甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、乙に対して

その修正を請求することができる。

３　この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、甲

は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第１項中「この契約締結後 」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。

４　業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。

（権利義務の譲渡等）

第４条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

２　乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的

に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

（秘密の保持）

第５条　乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２　乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等（業務を行う上で得られた

記録等を含む。）を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。

（一括再委託等の禁止）

第６条　乙は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し

てはならない。

２　乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければなら

ない。ただし、甲が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この

限りでない。

３　甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。

（調査職員）

第７条　甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更

したときも、同様とする。

２　調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項

のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。

（１） 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示

（２） この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾

又は回答

（３） この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議

（４）　業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況

の調査

３　甲は、２名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員

の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては

当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

４　第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならな

い。

５　この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行

うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

（管理技術者）

第８条　乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知

しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

２　管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。

３　管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履

行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第９条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通

知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契

約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

４　乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使

しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

（管理技術者等に対する措置請求）

第９条　甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第６条第２項の規定により乙から業務を委任され

た者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した

書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２  乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を

請求を受けた日から１０日以内に甲に通知しなければならない。

３　乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理

由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

４　甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を

請求を受けた日から１０日以内に乙に通知しなければならない。

（履行報告）

第１０条　乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなけれ

ばならない。

（貸与品等）

第１１条　甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）

の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。

２　乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、甲に受領書又は借用書を

提出しなければならない。

３　乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

４　乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不

用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。

５　乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったとき

は、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠

償しなければならない。

（工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任）

第１２条　乙は、業務の内容が工事監理仕様書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合し

ない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。こ

の場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、

甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（条件変更等）

第１３条　乙は、業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直

ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。

（１）　仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答

書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）

（２）　工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること

（３）　工事監理仕様書の表示が明確でないこと

（４）　履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する

こと

（５）　工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと

２　甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、

乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、

乙の立会いを得ずに行うことができる。

３　甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、

当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を乙に通知しなければな

らない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意

見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４　前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、甲は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。

５　前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると

認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工事監理仕様書等の変更）

第１４条　甲は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業

務に関する指示（以下この条及び第１６条において「工事監理仕様書等」という。）の変更内容を

乙に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要がある

と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

（業務の中止）

第１５条　甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部

を一時中止させることができる。

２　甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行

期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必

要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（業務に係る受注者の提案）

第１６条　乙は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を

発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を

提案することができる。

２　甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕

様書等の変更を乙に通知するものとする。

３　甲は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められる

ときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

（受注者の請求による履行期間の延長）

第１７条　乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができ

ないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。

２　甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間

を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合にお

いては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による履行期間の短縮等）

第１８条　甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙

に請求することができる。

２　甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があ

るときは、延長する履行期間について、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変

更を請求することができる。

３　甲は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（履行期間の変更方法）

第１９条　履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４

日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

２　前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、

甲が履行期間の変更事由が生じた日（第１７条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受

けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

（業務委託料の変更方法等）

第２０条　業務委託料の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１

４日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

２　前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。

ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に

は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

３　この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する

必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。

（一般的損害）

第２１条　業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害（次条第１項又は第２項に規定する損害

を除く。）については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害（工事監理仕様書に定めると

ころにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち甲の責めに帰すべき事由により

生じたものについては、甲が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第２２条　業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わ

なければならないときは、乙がその賠償額を負担する。

２　前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額（工事監理仕様書に定めるところにより付され

た保険によりてん補された部分を除く。）のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰

すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又

は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知し

なかったときは、この限りでない。

３　前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は

協力してその処理解決に当たるものとする。

（業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更）

第２３条　甲は、第１２条から第１６条まで、第１８条、又は第２１条の規定により業務委託料を増

額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又

は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工

事監理仕様書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に

協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

２　前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。

ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日

以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができ

る。

（検査及び引渡し）

第２４条　乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

２　甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定による

通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書に定める

ところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければ

ならない。

３　甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、

直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。

４　甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と

同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。

５　乙は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならな

い。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前４項の規定を準用する。

（業務委託料の支払）

第２５条　乙は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。

２　甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に業務委託料を支

払わなければならない。

３　甲がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を

経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期

間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日

数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみ

なす。

（部分払）

第２６条　乙は委託業務の完了前に次の式により算出した既済部分に対する業務委託料相当額を請

求することができる。ただし、この請求は甲が特に認める場合を除き２回を超えることができない。

| 部分払金の額 ＝ 業務委託料 × | 既済工事監理日数 | － 部分払済金額 |
| --- | --- | --- |
|  | 全工事監理日数 |  |

２　乙は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務委託の既済部分の確

認を甲に求めなければならない。この場合において、甲は遅滞なくその確認をするための検査を行

い、その結果を乙に通知しなければならない。

３　乙は、前項の規定による通知があったときは、部分払いを請求することができる。この場合において、

甲は当該請求のあった日から３０日以内に部分払金を支払わなければならない。

（債務負担行為に係る契約の特則）

第２６条の２　債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額（ 以下

「支払限度額」という。） は、次のとおりとする。

年度　　　　　　　　　　　　円

年度　　　　　　　　　　　　円

年度　　　　　　　　　　　　円

２　支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりとする。

年度　　　　　　　　　　　　円

年度　　　　　　　　　　　　円

年度　　　　　　　　　　　　円

３　甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更

することができる。

（債務負担行為に係る部分払の特則）

第２６条の３　債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度

までの履行高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額（ 以下「履行高

超過額」という。） について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度に

おいては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。

２　各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度　　　回

年度　　　回

年度　　　回

（第三者による代理受領）

第２７条　乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とするこ

とができる。

２　甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当

該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第２５条（第２

６条において準用する場合を含む。）の規定に基づく支払をしなければならない。

（部分払金の不払いに対する乙の業務中止）

第２８条　乙は、甲が第２５条又は第２６条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその

支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することがで

きる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しな

ければならない。

２　甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは

履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

（債務不履行に対する受注者の責任）

第２９条　乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、

乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求すること

ができる。ただし、損害賠償については、乙がその責めに帰すべからざることを立証したときは、

この限りではない。

２　前項において乙が負うべき責任は、第２４条第２項又は第２６条第２項の規定による検査に合格

したことをもって免れるものではない。

３　第１項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第２４条第３項又は第４項の規定により工事監

理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後２年以内に行わなければならない。ただし、その

違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了

の日から１０年とする。

４　甲は、工事監理業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第１項

の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求を

することはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。

５　第１項の規定は、乙の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状によ

り生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当で

あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第３０条　乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において

は、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

２　前項の損害金の額は、業務委託料から第２６条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した

額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。

３　甲の責めに帰すべき事由により、第２５条第２項若しくは第２６条第３項の規定による業務委託

料又は部分払金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5

パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

（発注者の解除権）

第３１条　甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

（１）　その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。

（２）　管理技術者を配置しなかったとき。

（３）　前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成す

ることができないと認められるとき。

（４）　乙が次のいずれかに該当するとき。

イ　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以

下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下この号において「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する

暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。

ヘ　再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当するこ

とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト　乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方として

いた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が

これに従わなかったとき。

２　甲は、乙が、第３５条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を

解除することができる。

３  第１項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の１０分

の１に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。

４　前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、

当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第３２条　甲は、業務が完了するまでの間は、前条第１項、第２項の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。

２　甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を

賠償しなければならない。

（談合等不正行為があった場合の発注者の解除権）

第３３条　甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することが

できる。

（１）　乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）

が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁

止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項において準

用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規

定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３

条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかったとき。

（２）　乙が独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場

合を含む。）若しくは第４項又は第２０条の２から第２０条の６までの規定による命令を受け、当

該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。

（２）の２　乙が独占禁止法第７条の２第１項ただし書の規定による命令を受けなかつたと認められる

とき。

（２）の３　乙が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨

の通知を受けたとき。

（３）　乙が第１号又は第２号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判

決が確定したとき。

（４）　乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第

９６条の６若しくは第１９８条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法

律（平成１２年法律第１３０号）第４条による刑に処せられたとき。

２　乙は、この契約に関して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による通知を受けたとき

は、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。

（談合等不正行為があった場合の賠償金）

第３４条　乙はこの契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか

否かを問わず、賠償金として、業務委託料の１０分の２に相当する額を甲の指定する期限までに納

付しなければならない。ただし甲が特に認める場合は、この限りでない。

２　委託業務が完了した後に、乙が前条各号のいずれかに該当することが明らかになった場合につい

ても、前項と同様とする。

３　第１項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により甲に生じた実際の損害額が

同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償

を請求することを妨げるものではない。

（受注者の解除権）

第３５条　乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(１） 第１４条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したと

き。

(２)　第１５条の規定による業務の中止期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０分の５が６

月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部

を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(３)　甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

２　乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償

を甲に請求することができる。

（解除の効果）

第３６条　この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。た

だし、第２６条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。

（解除に伴う措置）

第３７条  乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に

返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき

損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しな

ければならない。

２　前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第３１条又

は第３３条の規定によるときは甲が定め、第３２条又は第３５条の規定によるときは乙が甲の意見

を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が

乙の意見を聴いて定めるものとする。

（保　険）

第３８条　乙は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当

該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

（賠償金等の徴収）

第３９条　乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないとき

は、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5

パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足

があるときは追徴する。

２　前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の

延滞金を徴収する。

（契約外の事項）

第４０条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。